Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

/PROJEKT/

Umowa nr……………….

Na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania

pn. „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25

oraz przy  ul. Głogowskiej 27 w Opolu  oraz wykonanie remontu części wjazdów do tych nieruchomości”

zawarta w dniu  ….……………………..   w Opolu pomiędzy:

- użytkownikami nieruchomości w Opolu przy ul. Głogowskiej 25:

- Województwem Opolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy Opolu,

ul. Głogowska 25c,    45-315 Opole, NIP: 754-30-77-565,

- Województwem Opolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

w Opolu, ul. Głogowska 25 c, 45-315 Opole, NIP: 754-30-77-565,

- Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,

ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów, NIP 752-12-95-792,

- Województwem Opolskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 754-30-77-565.

- użytkownikiem  nieruchomości w Opolu przy ul. Głogowskiej 27:

Województwem Opolskim - Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,

ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, NIP: 754-30-77-565

zwanymi dalej w treści Umowy „Zamawiającymi”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”

Umowa zostaje zawarta bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy oraz w związku z art. 16 powołanej ustawy.

§ 1

- Zamawiający powierza Wykonawcy pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położnych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu oraz wykonanie remontu części wjazdów do tych nieruchomości”, dalej jako zadanie.

- Nadzór inwestorski obejmuje branże:

- konstrukcyjno-budowlaną,

- drogową,

- instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (w tym kanalizacja deszczowa).

- W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy Wykonawca jest upoważniony do występowania w charakterze przedstawiciela Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2

- Czynności nadzoru inwestorskiego określone w umowie będą wykonywane przez następujących inspektorów nadzoru:

- …………………………………. posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia budowlane nr ewid. ………. wydane przez ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………. posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, uprawnienia budowlane nr ewid. ………. wydane przez ……………………………………………………………………….……..

- …………………………………. posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane nr ewid. ………. wydane przez ………………………………………………………………………………………………………..……..

- …………………………………. posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnienia budowlane nr ewid. ………. wydane przez ………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……..

- Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ust. 1 są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają aktualne polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone  w związku z wykonywaniem czynności  i obowiązków inspektora nadzoru budowlanego.

- Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób wskazanych w ust. 1.

- Obowiązkiem Wykonawcy oraz osób wskazanych w ust. 1 jest zapoznanie się z dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy robót budowlanych, umową o wykonanie robót budowlanych                  i kosztorysem ofertowym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym i Kodeksem Cywilnym w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem umowy.

- O ile w umowie jest mowa o Wykonawcy strony rozumieją przez to także osoby wskazane             w ust. 1.

- Do kontaktów w zakresie wykonania umowy z Wykonawcą Zamawiający upoważnia  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

§ 3

- Nadzór inwestorski będzie wykonywany przez cały okres realizacji zadania do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania bez wad, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca  zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy do udziału we wszelkich czynnościach związanych z dochodzeniem przez Zamawiającego uprawnień w ramach rękojmi i gwarancji względem Wykonawcy oraz do udziału w odbiorze pogwarancyjnym zadania.

- O konieczności udziału w czynnościach wskazanych w ust. 2  Zamawiający  powiadomi Wykonawcę  z odpowiednim 3 dniowym wyprzedzeniem.

§ 4

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należą w szczególności:

- czynności przewidziane dla inspektora nadzoru w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 ze zm.),

- prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót w ramach zadania,

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót w ramach zadania,

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zasięgnięcie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów realizacji zadania,

- kontrola i  bieżąca weryfikacja stanu realizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania,

- składanie pisemnych raportów o występujących trudnościach w realizacji zadania,

- udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących realizacji zadania,

- uczestnictwo przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń w ramach zadania,

- przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego zadania, sprawozdania końcowego z realizacji zadania,

- uczestnictwo w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym oraz w odbiorach pogwarancyjnych zadania.

§ 5

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Zlecenie przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych, zamiennych, koniecznych nie uwzględnionych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych  możliwe jest tylko w przypadku wcześniejszego podpisania przez Zamawiającego stosownego aneksu do umowy z wykonawcą robót budowlanych uzgadniającego zakres oraz wartość przedmiotowych robót.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może bez zgody Zamawiającego podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie o wykonanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego ani decyzji o zmianie zakresu robót z zastrzeżeniem ust. 4.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, inspektor nadzoru inwestorskiego podejmuje wszystkie niezbędne czynności w związku z zapobieżeniem stratom, dokonuje stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie zgłasza ten fakt na piśmie Zamawiającemu.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto …………. zł (słownie: …….) plus podatek VAT 23 % tj. ……. (słownie: ……….) co łącznie daje kwotę brutto                  w wysokości ………. zł (słownie: ……………..).

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi w następujący sposób:

- 90 % po dokonaniu odbioru końcowego zadania,

- 10 % po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia odrębnych faktur VAT dla każdego                                     z Zamawiających w oparciu o udział procentowy ustalony w sposób następujący dla każdej jednostki uczestniczącej w realizacji zadania:

- Województwo Opolskie - Wojewódzki Urząd Pracy Opolu – 44,41% udziału

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostaje ustalone na kwotę ………….……………. zł netto - /słownie ………………………

……………………………………………………….....................……./ powiększoną

o obowiązujący podatek VAT 23%, tj. ………………………… zł brutto - /słownie

……………. ……………………………………………………………………………/

- Województwo Opolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej -7,02% udziału

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostaje ustalone na kwotę ………….……………. zł netto - /słownie ……………………… ……………………………………………………….....................……./ powiększoną                   o obowiązujący podatek VAT 23%, tj. ………………………… zł brutto - /słownie ……………. ……………………………………………………………………………/

- Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych – 17,57% udziału

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostaje ustalone na kwotę ………….……………. zł netto - /słownie ……………………… ……………………………………………………….....................……./ powiększoną                   o obowiązujący podatek VAT 23%, tj. ………………………… zł brutto - /słownie ……………. ……………………………………………………………………………/

- Województwo Opolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego –

5,26% udziału

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostaje ustalone na kwotę ………….……………. zł netto - /słownie ……………………… ……………………………………………………….....................……./ powiększoną                   o obowiązujący podatek VAT 23%, tj. ………………………… zł brutto - /słownie ……………. ……………………………………………………………………………/

- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – 25,74% udziału

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostaje ustalone na kwotę ……….………………. zł netto - /słownie ……………………… ……………………………………………………….....................……./ powiększoną                   o obowiązujący podatek VAT 23%, tj. ………………………… zł brutto - /słownie ……………. ……………………………………………………………………………/

- W związku z tym, że stroną umowy jest Województwo Opolskie, a świadczenia objęte umową są realizowane przez Wykonawcę na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek  organizacyjnych  Województwa Opolskiego - w fakturach VAT  Wykonawca  zobowiązany jest zamieszczać następujące dane dla poniżej wskazanych Zamawiających:

| Nabywca: Województwo Opolskie ul. Piastowska 14 45-082 Opole NIP 7543077565 | Odbiorca: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ul. Głogowska 25 c 45-315 Opole |
| --- | --- |
| Nabywca: Województwo Opolskie ul. Piastowska 14 45-082 Opole NIP 7543077565 | Odbiorca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25 c 45-315 Opole |
| Nabywca: Województwo Opolskie ul. Piastowska 14 45-082 Opole NIP 7543077565 | Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole |
| Nabywca: Województwo Opolskie ul. Piastowska 14 45-082 Opole NIP 7543077565 | Odbiorca: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji ul. Głogowska 27 45-315 Opole |

Dla Zamawiającego: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, w fakturze VAT, Wykonawca  zobowiązany jest zamieścić wyłącznie następujące dane:

Odbiorca: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 15 46-100 Namysłów NIP 752-12-95-792

- Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie:

- w zakresie części wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 pkt 1 - przedstawienie Zamawiającemu sprawozdania końcowego z realizacji przedmiotu umowy do momentu odbioru końcowego oraz podpisanie protokołu potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy w tym zakresie,

- w zakresie części wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 pkt 2 - podpisanie protokołu potwierdzającego udział w odbiorze pogwarancyjnym.

- Ze strony Zamawiającego  protokół podpisze ……………………………………………………………………..……..

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana  w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy tj. …………………………………………w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionych faktur poszczególnym Zamawiającym wraz odpowiednimi dokumentami wskazanymi w ust. 5.

- Zamawiający  nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia.

- Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

  - W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1.

  - W przypadku niewywiązania się z obowiązków określonych w § 4 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 za każde naruszenie.

  - W każdym przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego  szkoda przewyższa wartość naliczonej kary umownej Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez odrębnych wezwań i powiadomień.

  - Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od  Zamawiającego  przy czym za dotrzymanie formy pisemnej strony przyjmują także przesłanie wezwania na adres e-mail Wykonawcy tj. ……………………………………..

§ 8

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30  dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy także w następujących przypadkach:

- niepodjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

- wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
w sposób nienależyty,

- likwidacji działalności Wykonawcy,

- innego rażącego naruszenia warunków umowy.

- Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron.

- W przypadku odstąpienia od umowy przed upływem terminu na jaki została zawarta Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do okresu, w którym Wykonawca  wykonywał umowę w sposób prawidłowy, co zostanie potwierdzone przez osobę wskazaną w § 6 ust. 6.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10

Wykonawca nie ma prawa cesji wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 ze zm.) oraz akty wykonawcze obowiązujące w tym zakresie.

§ 12

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd w Opolu.

§ 13

Niniejsza Umowa została sporządzona w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach – pięciu dla Zamawiającego  i jednym dla Wykonawcy.

Wykonawca 					                        Zamawiający

Wojewódzki Urząd Pracy

W Opolu      ……………………………………………………….……

Regionalny Ośrodek

Polityki Społecznej

w Opolu  ………………………………………..…………………..…..

Ośrodek Leczenia

Odwykowego

Woskowice Małe ……………………………………………………

Urząd

Marszałkowski

Województwa Opolskiego ……………………………………………………………………….……

Regionalny Zespół

Placówek Wsparcia

Edukacji w Opolu

…………………………………………………………….…………….