Umowa nr……………….

Na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania

pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”

zawarta w dniu  ………………..   w Opolu pomiędzy:

Województwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, NIP: 754-30-77-565, reprezentowanym przez …………………………………………………………

zwanymi dalej w treści Umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”

Umowa zostaje zawarta bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy

§ 1

- Zamawiający powierza Wykonawcy pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”, dalej jako zadanie.

- Nadzór inwestorski obejmuje branże:

- konstrukcyjno-budowlaną,

- instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych,

- instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy Wykonawca jest upoważniony do występowania w charakterze przedstawiciela Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2

- Czynności nadzoru inwestorskiego określone w umowie będą wykonywane przez następujących inspektorów nadzoru:

- ……………………….. posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia budowlane nr ewid. …………………………………. .

- ………………………….. posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                                 i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane nr ewid. ……………………………………………... .

- …………………………… posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnienia budowlane nr ewid. ………………………………….. .

- Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ust. 1 są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają aktualne polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone  w związku z wykonywaniem czynności  i obowiązków inspektora nadzoru budowlanego.

- Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób wskazanych w ust. 1.

- Obowiązkiem Wykonawcy oraz osób wskazanych w ust. 1 jest zapoznanie się                                z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych i kosztorysem ofertowym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym i Kodeksem Cywilnym w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem umowy.

- O ile w umowie jest mowa o Wykonawcy strony rozumieją przez to także osoby wskazane  w ust. 1.

- Do kontaktów w zakresie wykonania umowy z Wykonawcą Zamawiający upoważnia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 3

- Nadzór inwestorski będzie wykonywany przez cały okres realizacji zadania do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania bez wad, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca  zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy do udziału we wszelkich czynnościach związanych z dochodzeniem przez Zamawiającego uprawnień w ramach rękojmi i gwarancji względem Wykonawcy oraz do udziału w odbiorze pogwarancyjnym zadania.

- O konieczności udziału w czynnościach wskazanych w ust. 2  Zamawiający  powiadomi Wykonawcę  z odpowiednim 3 dniowym wyprzedzeniem.

§ 4

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należą w szczególności:

- czynności przewidziane dla inspektora nadzoru w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

- prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót w ramach zadania,

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót w ramach zadania,

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zasięgnięcie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów realizacji zadania,

- kontrola i  bieżąca weryfikacja stanu realizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania,

- składanie pisemnych raportów o występujących trudnościach w realizacji zadania,

- udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących realizacji zadania,

- uczestnictwo przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń w ramach zadania,

- przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego zadania, sprawozdania końcowego z realizacji zadania,

- uczestnictwo w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym oraz w odbiorach pogwarancyjnych zadania.

§ 5

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Zlecenie przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych, zamiennych, koniecznych nie uwzględnionych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych  możliwe jest tylko w przypadku wcześniejszego podpisania przez Zamawiającego stosownego aneksu do umowy z wykonawcą robót budowlanych uzgadniającego zakres oraz wartość przedmiotowych robót.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie o wykonanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego ani decyzji o zmianie zakresu robót z zastrzeżeniem ust. 4.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca podejmuje wszystkie niezbędne czynności w związku  z zapobieżeniem stratom, dokonuje stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie zgłasza ten fakt na piśmie Zamawiającemu.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto ………………………… zł (słownie: ………………… złotych …/100) plus podatek VAT …. % tj. …………….. zł (słownie: ……………………………………….. złotych …/100) co łącznie daje kwotę brutto w wysokości ……………………… zł (słownie: ……………………………………….. złotych …/100).

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego zadania.

- W związku z tym, że stroną umowy jest Województwo Opolskie, a świadczenia objęte umową są realizowane przez Wykonawcę na rzecz wojewódzkiej samorządowej jednostki  organizacyjnej Województwa Opolskiego - w fakturach VAT  Wykonawca zobowiązany jest zamieszczać następujące dane dla poniżej wskazanych Zamawiających:

| Nabywca: Województwo Opolskie ul. Piastowska 14 45-082 Opole NIP 7543077565 | Odbiorca: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ul. Głogowska 25 c - Opole |
| --- | --- |

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie przedstawienie Zamawiającemu sprawozdania końcowego z realizacji przedmiotu umowy do momentu odbioru końcowego oraz podpisanie protokołu potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy w tym zakresie.

- Ze strony Zamawiającego  protokół podpisze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana  w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy tj. ……………………………………………… w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.

- Zamawiający  nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia.

- Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

  - W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1.

  - W przypadku niewywiązania się z obowiązków określonych w umowie oraz obowiązujących przepisach Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 za każde naruszenie.

  - W każdym przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego  szkoda przewyższa wartość naliczonej kary umownej Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez odrębnych wezwań i powiadomień.

  - Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od  Zamawiającego  przy czym za dotrzymanie formy pisemnej strony przyjmują także przesłanie wezwania na adres e-mail Wykonawcy tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

§ 8

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30  dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez zapłaty kar umownych i odszkodowania w terminie do 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o tych okolicznościach gdy:

- działalność Wykonawcy zostanie zlikwidowana,

- Wykonawca mimo wezwania na piśmie nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy niż 7 dni,

- Wykonawca wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy w sposób nienależyty i mimo wezwania na piśmie nie zmienia sposobu wykonania.

- Za dochowanie formy pisemnej wskazanej w ust. 2 pkt 2 i 3 strony uważają przesłanie wezwania na adres e-mail Wykonawcy ………… lub faxem na numer …………………

- W przypadku odstąpienia od umowy przed upływem terminu na jaki została zawarta Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do okresu, w którym Wykonawca  wykonywał umowę w sposób prawidłowy, co zostanie potwierdzone przez osobę wskazaną w § 6 ust. 6.

- Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10

Wykonawca nie ma prawa cesji wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz akty wykonawcze obowiązujące w tym zakresie.

§ 12

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd w Opolu.

§ 13

Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwóch dla Zamawiającego  i jednym dla Wykonawcy.

Wykonawca 					            			  Zamawiający