Umowa nr……………….

Na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania

pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”

zawarta w dniu  ………………..   w Opolu pomiędzy:

Województwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, NIP: 754-30-77-565, reprezentowanym przez ……………………………………………………………..…………………………..………

zwanymi dalej w treści Umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”

Umowa zostaje zawarta bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy

§ 1

- Zamawiający powierza Wykonawcy pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”, dalej jako zadanie.

- Nadzór inwestorski obejmuje branże:

- konstrukcyjno-budowlaną,

- instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                          i elektroenergetycznych,

- instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy Wykonawca jest upoważniony do występowania w charakterze przedstawiciela Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych: ………………………………………………………………………………………………

§ 2

- Czynności nadzoru inwestorskiego określone w umowie będą wykonywane przez następujących inspektorów nadzoru::

  - w zakresie robót ogólnobudowlanych………………………………………..……….…

  - w zakresie robót elektrycznych …………………………………………………………

  - w zakresie robót sanitarnych ……………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ust. 1 są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają aktualne polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone  w związku z wykonywaniem czynności  i obowiązków inspektora nadzoru budowlanego.

- Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób wskazanych w ust. 1.

- Obowiązkiem Wykonawcy oraz osób wskazanych w ust. 1 jest zapoznanie się                                z dokumentacją projektową.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym i Kodeksem Cywilnym w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem umowy.

- Inspektor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy i nie może ich udostępniać bez zgody Zamawiającego osobom trzecim oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ich udostępnienie podmiotom nieuprawnionym.

§ 3

- Nadzór inwestorski będzie wykonywany przez cały okres realizacji zadania do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania bez wad, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca  zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy do udziału we wszelkich czynnościach związanych z dochodzeniem przez Zamawiającego uprawnień w ramach rękojmi i gwarancji względem Wykonawcy oraz do udziału w odbiorze pogwarancyjnym zadania.

- O konieczności udziału w czynnościach wskazanych w ust. 2  Zamawiający  powiadomi Wykonawcę  z odpowiednim 3 dniowym wyprzedzeniem.

§ 4

- Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należą w szczególności:

- czynności przewidziane dla inspektora nadzoru w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);

- prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót w ramach zadania;

- kontrolowanie rozliczeń robót i ostateczne rozliczenie kosztów robót;

- realizację wszystkich innych czynności z ramienia Zamawiającego jako inwestora, związanych z nadzorowaniem i kontrolą robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi przepisami w zakresie nadzoru oraz wykonawstwa robót budowlanych;

- wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych odpowiednim wpisem dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- upoważnienie do żądania w imieniu Zamawiającego od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować realizację robót  niezgodnie  z projektem;

- kontrolę standardów i jakości robót realizowanych w oparciu o projekt;

- kontrolę realizacji wytycznych Zamawiającego;

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót w ramach zadania;

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zasięgnięcie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów realizacji zadania;

- kontrola i  bieżąca weryfikacja stanu realizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania;

- składanie pisemnych raportów o występujących trudnościach w realizacji zadania;

- obecność na terenie budowy conajmniej 2 razy w tygodniu w celu nadzorowania                    i kontrolowania prowadzonych robót z obowiązkową bieżącą adnotacją w dzienniku budowy;

- przybycie na teren robót lub w inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem                       w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia niezwłocznie;

- sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych;

- uczestnictwo przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń                       w ramach zadania;

- opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego wszelkich zmian w realizacji robót, w szczególności dotyczących:

    - pominięcia danej roboty,

    - wykonania robót dodatkowych,

    - wykonania robót zamiennych,

    - wykonania robót uzupełniających,

    - konieczności zmiany kolejności robót,

    - konieczności zmiany terminu wykonania robót,

    - konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

    - konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót,

- uczestnictwo w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym.

- Inspektor zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w ust. 1 z najwyższą starannością wymaganą dla tego rodzaju działalności. Inspektor zobowiązany jest opiniować zasadność dokonywania prac zamiennych i robót dodatkowych pod kątem dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy  i oszczędny, z zachowaniem zasad:

- uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

- optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

§ 5

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie                              o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, bądź o konieczności zrezygnowania                          z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Zlecenie przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych, zamiennych, koniecznych nie uwzględnionych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych  możliwe jest tylko               w przypadku wcześniejszego podpisania przez Zamawiającego stosownego aneksu do umowy z wykonawcą robót budowlanych uzgadniającego zakres oraz wartość przedmiotowych robót.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie                          o wykonanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego ani decyzji o zmianie zakresu robót z zastrzeżeniem ust. 4.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca podejmuje wszystkie niezbędne czynności w związku  z zapobieżeniem stratom, dokonuje stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie zgłasza ten fakt na piśmie Zamawiającemu.

§ 6

- Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do współdziałania z Inspektorem                         w ramach realizacji umowy będzie ………… tel. ……………. e-mail: …………………..

- Osobą wyznaczoną ze strony Inspektora do współdziałania z Zamawiającym w ramach realizacji umowy będzie …………………….. tel. …………., e-mail: …………………..

- Strony mogą dokonać zmian osób o których mowa w ust. 1 - 2 . Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. W takim przypadku Strona zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę umowy przesyłając jej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany do kontaktów roboczych, zaktualizowaną listę osób.

# Zamawiający ma prawo żądać od Inspektora zmiany osób wyznaczonych do kontaktów               z Zamawiającym. Inspektor winien wykonać żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni od daty przedstawienia Inspektorowi przedmiotowego żądania.

# Wszelkie kontakty robocze będą realizowane bezpośrednio lub z wykorzystaniem telefonu, poczty elektronicznej oraz innych narzędzi komunikacji.

§ 7

- Strony uzgadniają, że całkowita wysokość wynagrodzenia Inspektora z tytułu prawidłowego  i terminowego wykonania przedmiotu umowy zostaje ustalona na kwotę netto …………………zł (słownie:………………………………….) powiększona             o obowiązujący podatek VAT ……….. tj.  brutto:  ……………. zł (słownie: …………………………………………………………….), niezależnie od ilości pobytów na terenie robót za cały okres sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Strony ustalają,  że Inspektor będzie otrzymywał wynagrodzenie w częściach

- kwota ……………………..zł brutto (słownie:………………./100) za zakończenie

I etapu robót budowlanych opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- kwota …………………….. zł brutto (słownie: ………….…. /100) za zakończenie,

II etapu robót budowlanych opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- kwota …………………….. zł brutto (słownie: ………….…. /100) za zakończenie

III etapu robót budowlanych opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- kwota …………………….. zł brutto (słownie:……………..…./100) za zakończenie

IV etapu robót budowlanych opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- kwota ………………….. zł brutto (słownie: …………………./100) za zakończenie

V etapu robót budowlanych opisanych  w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- kwota ……………………zł brutto (słownie: …………………/100) za zakończenie

VI etapu robót budowlanych opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Wynagrodzenie częściowe będzie płatne po zakończeniu i dokonaniu przez Inspektora oraz Zamawiającego odbioru danego etapu nadzorowanych robót wpisanych                    w Harmonogram rzeczowo - finansowy.

- Inspektor w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy  zobowiązany jest objąć nadzorem inwestorskim roboty dodatkowe i zamienne, których zasadność wykonania ujawni się na etapie prowadzenia robót budowlano

- W związku z tym, że stroną umowy jest Województwo Opolskie, a świadczenia objęte umową są realizowane przez Wykonawcę na rzecz wojewódzkiej samorządowej jednostki  organizacyjnej Województwa Opolskiego - w fakturach VAT  Wykonawca zobowiązany jest zamieszczać następujące dane dla poniżej wskazanych Zamawiających:

| Nabywca: Województwo Opolskie ul. Piastowska 14 45-082 Opole NIP 7543077565 | Odbiorca: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ul. Głogowska 25 c Opole |
| --- | --- |

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana  w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy tj. ……………………………………………… w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.

- Zamawiający  nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia.

- Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

  - W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1.

  - W przypadku niewywiązania się z obowiązków określonych w umowie oraz obowiązujących przepisach Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 za każde naruszenie.

  - W każdym przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego  szkoda przewyższa wartość naliczonej kary umownej Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez odrębnych wezwań i powiadomień.

  - Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od  Zamawiającego  przy czym za dotrzymanie formy pisemnej strony przyjmują także przesłanie wezwania na adres e-mail Wykonawcy tj.: ……………………………………………………………………………………………

§ 9

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30  dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy. W szczególności Zamawiający może rozwiązać umowę ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi                                 z zapisów umowy w przypadku, gdy:

- Zamawiający co najmniej 2 (dwu) - krotnie nałożył na Inspektora kary umowne,
 o których mowa w § 4 ust.1,2, które zostały nałożone oddzielnie lub łącznie                  z ww. tytułów,

- Inspektor powierzył wykonanie części lub całości umowy osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez zapłaty kar umownych i odszkodowania w terminie do 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o tych okolicznościach gdy:

- działalność Wykonawcy zostanie zlikwidowana,

- Wykonawca mimo wezwania na piśmie nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy niż 7 dni,

- Wykonawca wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy w sposób nienależyty i mimo wezwania na piśmie nie zmienia sposobu wykonania.

- Za dochowanie formy pisemnej wskazanej w ust. 2 pkt 2 i 3 strony uważają przesłanie wezwania na adres e-mail Wykonawcy ………… lub faxem na numer …………………

- W przypadku odstąpienia od umowy przed upływem terminu na jaki została zawarta Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do okresu, w którym Wykonawca  wykonywał umowę w sposób prawidłowy, co zostanie potwierdzone przez osobę wskazaną w § 6 ust. 1.

- Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11

Wykonawca nie ma prawa cesji wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz akty wykonawcze obowiązujące w tym zakresie.

§ 13

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd w Opolu.

§ 14

Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwóch dla Zamawiającego  i jednym dla Wykonawcy.

Wykonawca 					            			  Zamawiający